ałącznik nr 3

WZÓR UMOWY

#### UMOWA Nr. BID5540/… /2008

zawarta w dniu ……………………. 2008 roku w Skalbmierzu pomiędzy:

Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz 
w osobie: Michała Markiewicza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Barbary Basiak

zwaną dalej „ Zamawiającym ",

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą".

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje: „WYKONANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH  WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PRZEDMIAREM ROBÓT I KOSZTORYSEM INWESTORSKIM NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH:

Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów Nr 003523T o dł. 3,8 km (I etap)

Zakrzów – Baranów nr 003524T o dł. 3,4 km (II etap)

Sielec Kolonia – Sielec Biskupi Nr 003540 o dł. 1,65 km (III etap)

Drożejowice – Podgaje Nr 003512T o dł. 1,15 km  (IV etap)

- Termin realizacji całości przedmiotu umowy:

- zakończenie całości prac ustala się na dzień 30 marca 2008 roku.

§ 2.

Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie niezbędnych danych pomocnych w wykonaniu opracowania, a będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia.

- Współpraca w trakcie realizacji całego zamówienia.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonymi terminami, obowiązującymi aktami prawnymi, wymogami. Ustalenie zakresu rzeczowego, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz konsultacja poszczególnych etapów opracowania z przedstawicielami Zamawiającego.

- Złożenie oświadczenia o kompletności i prawidłowości wykonanych prac.

- Terminowe, w ramach wynagrodzenia umownego, usunięcie ewentualnych usterek opracowania.

- Przekazanie Zamawiającemu kompletnego i zgodnego z umową opracowania 
w siedzibie Zamawiającego w terminie określonym w niniejszej umowie.

§ 4.

Cena i płatności

- Za wykonanie opracowania będącego przedmiotem niniejszej umowy oraz 
za wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma umowne wynagrodzenie brutto w wysokości ……………………. zł. (słownie: ……………………………………… ).

- Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umownego zakresu robót.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę, w którym zastanie opisana ilość wykonanych jednostek umownych.

- Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy 
w terminie 21 dni od daty otrzymania.

§ 5.

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Nie dotyczy to przypadku określonego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

  - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 10% od wartości wynagrodzenia umownego;

  - za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia prac - 0,1% wartości umownego wynagrodzenia:

  - za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - 0,1% za każdy dzień zwłoki.

  - za nieterminowe usunięcie usterek , do usunięcia których Wykonawca był zobowiązany z tytułu udzielonej rękojmi - 0,1% wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na usunięcie usterek.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę maja zastosowanie przepisy Kodeksy Cywilnego, oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7.

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możności porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Rejonowy.

§ 8.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Umowa jest wiążąca z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJĄCY:	                                                           WYKONAWCA:

………………………..…..					……………………………

Kontrasygnata Skarbnika