Załącznik nr 4

U M O W A Nr BID 5541/.../08

Zawarta w dniu ...................... 2008 roku w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Barbary Basiak

a..............................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w dniu .................... 2008 roku postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 003526T Małoszów-Baranówka od km 1+425 do km 1+815”

, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przebudowy drogi drogi gminnej nr 003526T Małoszów-Baranówka od km 1+425 do km 1+815. Zakres robót - według dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  1 560,00 m2

- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym lub żużlem wlkp gr. do 10 cm na 30% powierzchni	46,80 m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego tłucznia kamiennego lub żużla wlkp (0-63mm) o grubości po zagęszczeniu 20 cm  	1 638,00 m2

- Wykonanie nawierzchni z MMA grysowo-żwirowej – warstwa ścieralna (B/A 0-12,8) KR-1 grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia 1 560,00 m2

- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer. 2x0,75m gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem  	46,80 m3.

§ 3.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4.

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy - w ciągu 7 dni.

Termin zakończenia robót: 20 wrzesień 2008r.

§ 5.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: .....................................................

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ..............................

............................................................................................................. .

§ 6.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: .............................. zł słownie:.......................................................................................................

Wartość netto: …………………  zł.

Słownie: ……………………………………………………………………..

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 7.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ( netto ) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

1.Wykonawca wniósł .................... zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 6% ceny brutto przedstawionej w ofercie .

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................................................................

3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru zamawiającego. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający										 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika.