O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 003545T Krępice – Międzygórze  dł. 500 mb, drogi gminnej nr 003516T Rosiejów – Kościejów dł. 500 mb, drogi gminnej nr 003553T Bolowiec – Bolów dł. 200 mb                    o wartości każdego zamówienia   poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000  EURO

Zamawiający:  Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. Tadeusza Kościuszki 1.

e.mail: umgskalbmierz@tai.com.pl

adres strony internetowej na której umieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.tai.pl/skalbmierz

Przedmiot zamówienia:

I. (CPV 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45100000-8, 45233290-8 )

- przebudowa drogi gminnej Krępice – Międzygórze nr 003545T dł. 500 mb, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

II. ( CPV 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45100000-8 )

-  przebudowa drogi gminnej Rosiejów – Kościejów nr 003516T dł. 500 mb, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

III. ( CPV 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45100000-8 )

-  przebudowa drogi gminnej Bolowiec – Bolów nr 003553T dł. 200 mb, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz warunki określone w SIWZ.

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków odbywać się będzie metodą:

spełnia – nie spełnia

Termin wykonania zamówienia: 31 października 2006 rok.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 19-09-2006 roku                                         do godz. 900 pokój nr 8 (sekretariat ).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych dotyczących danego zadania.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w   Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu Plac Marii Curie- Skłodowskiej, pokój nr 3 w godz. od 8 do 14, od poniedziałku do piątku - ( bezpłatnie ).

- Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Stanisław Janik, tel. (041) 35-29-085              w.   224 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14.

- Termin związania ofertą - 30 dni.

- Zamawiający nie wymaga składania wadium.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Kryteria oceny oferty - cena - 100 procent.

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2006-09-19 o godz. 1000 – zadanie I, o godz. 1015 – zadanie II, o godz. 1030 – zadanie III w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu,   ul. Kościuszki 1, sala obrad (poddasze).

Skalbmierz dn. 2006-09-11

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Michał Markiewicz

Otrzymują:

- Ref. Organizacyjny – tablica ogłoszeń

- Ref. Organizacyjny – strona internetowa-bip

Zamawiający:

Gmina Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1

tel. (041) 35-29-085 fax. 35-29-085 w 232

e.mail: umgskalbmierz@tai.com.pl

www.tai.pl/skalbmierz

# SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z póżn. zm.).

na realizację zadania:

„przebudowa drogi gminnej nr 003516T Rosiejów – Kościejów dł. 500 mb, w miejscowości Rosiejów ”

BURMISTRZ

2006-09-08  /-/ Michał Markiewicz

Zatwierdzono do użytku :  ...............................................................................

( data, podpis i pieczątka zatwierdzającego)

1. Zamawiający:

Gmina  Skalbmierz

28-530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1

tel. ( 041) 35-29 085 , fax. 35-29-085 w 232

e.mail: umgskalbmierz@tai.com.pl

www.tai.pl/skalbmierz

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiot zamówienia

(CPV 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45233000-9, 45100000-8,)

Przedmiotem     zamówienia    jest  przebudowa drogi gminnej nr 003516T Rosiejów – Kościejów dł. 500 mb, w miejscowości Rosiejów polegający  na:

-  mechanicznym karczowaniu średniej gęstości  krzaków i podszycia  -  50 m2

-  wykonaniu wymiany uszkodzonej przelotowej części przepustu fi 80 cm w km 0+175 z rur żelbetowych Wipro o wytrzymałości min. R-80 kN/m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm i szer. 0,8 m    - 7,50 m

-  wykonaniu odbudowy wlotu i wylotu przepustu fi 80 w km 0+175 z betonu B – 25 wraz z wykonaniem fundamentu  oraz izolacją pionową ścianek betonowych   -   2,62m3,

-  mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni drogowej nieulepszonej  500x3,5     -  1750,00m2

-  wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-31,5 mm lub żużla wlkp. gr. średnio 10 cm       zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 30%  500x3,5x0,1x30%     -  52,50m3,

- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wlkp. gr. 22 cm po zagęszczeniu  ( podbudowa dwuwarstwowa 15 + 7 cm) 500 x 3,7     -  1850,00m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA ( 0/12,8) gr. 4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem  MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia  ruchem KR-1 500x3,5   -  1750m2

-   wykonaniu nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu 5x15m2/zjazd    – 75,00 m2

- oczyszczeniu rowów z namułu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+000 do 0+200 obustronnie 2x200m      -   400,00 m

-  uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer. 2x0,50m gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem 500x2x0,50x0,08       -    40,00 m3

-  wykonaniu przepustów pod zjazdami  średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej oraz wykonaniem robót ziemnych oraz rozebraniem istn. w km 0+040 str. L (5m), w km 0+090 str. L(5m), w km 0+117 str. L(5m), w km 0+148 str. P (5m), w km 0+195 str. P(5m), 5x5m   -  25,00m

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   do31-10-2006 r.

- Warunki udziału w postępowaniu.

Do przetargu mogą przystąpić wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz.177 z późn. zm.) na potwierdzenie czego złożą  oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

12. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie metodą: spełnia – nie spełnia

13. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

- wypełniony  druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji,

- uproszczony kosztorys ofertowy,

- parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 specyfikacji,

- oświadczenie   wykonawcy w którym znajdują się następujące oświadczenia:

- oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną  wiedzę doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania     o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie wykonawcy,   że  zapoznał  się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że wykonawca obejrzał miejsce, w którym dokonywane będą prace,

14. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia i dokumenty oraz wnioski,  zawiadomienia informacje przekazywane będą osobiście, listownie lub za pomocą faksu. Otrzymane osobiście lub faksem dokumenty  czy informacje muszą być potwierdzone   przez stronę, która    tą  informację otrzymała.

15.  Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest:

Podinspektor ds. dróg Stanisław Janik tel. (041) 35-29-085 w. 224    w godz. 8 00 – 1400 od poniedziałku do piątku.

16. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

17. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia 19-09-2006r.

18. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgodny na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następujące   informacje: „Oferta na przebudowe drogi gminnej nr 003516T Rosiejów - Kościejów ”, – nie otwierać przed 19-09-2006r godz. 1015 .

W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie                                 z wymaganymi ustawowymi. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone  podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.

19. Oferty należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu, 28-530 Skalbmierz ,ul. T. Kościuszki 1 pok. 8 do dnia 19-09-2006r                             do godz.0900. Oferty zostaną otwarte  w dniu 19-09-2006r. o godz. 10 15 sali obrad (poddasze).

20. W ofercie należy podać cenę w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego.

21. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich.

22. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena = 100%.

Sposób obliczenia ceny oferty.

Oferta najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma   100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:

(Cn/C.of.b.x100)x100% = ilość punktów

Cn – najmniejsza cena spośród ofert nieodrzuconych

C.of.b. – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny.

23. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu, o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno   – odwoławczego.

24. Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu,

-  poręczeniach bankowych,

-  gwarancjach bankowych ,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również :

- w zastawach na papierach wartościowych emitowanych  przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- w wekslach poręczeniem wekslowym banku

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na wskazany rachunek bankowy:

BS PROSZOWICE   O/ SKALBMIERZ

NR RACH. 32 8597 0001 0030 0300 0358 0006

25. Istotne dla stron postanowienia zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór  umowy.

26. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa Zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 „Prawo zamówień publicznych”.

Załączniki do SIWZ:

- Druk OFERTA

- Wzór  umowy

pieczęć wykonawcy

O F  E  R  T  A

Gmina  Skalbmierz

28 – 530 Skalbmierz, ul. T. Kościuszki 1.

Nawiązując  do  ogłoszonego przetargu w  trybie    „    przetarg nieograniczony  ”    na

....................................................................................................................................................................................................................................  oferujemy   wykonanie    robót budowlanych objętych zamówieniem za niżej wymienioną kwotę cena netto wykonania zadania ..........................zł

słownie : .............................................................................................................................

............................................................................................................................................

podatek Vat w  wysokości 22 % wynosi ....................................................................... zł

słownie : .............................................................................................................................

............................................................................................................................................

brutto:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.................... ..............................

Podpis

U M O W A  Nr BID 5541/.../06

Zawarta w dniu  ......................   2006 roku  w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza      zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Barbary Basiak

a..............................................................................................................................................................zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :

1. .......................................................................................

2. .......................................................................................

w wyniku przeprowadzonego w dniu  .................... 2006 roku postępowania przetargowego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego poniżej 60000 EURO na wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 003516T Rosiejów - Kościejów  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przebudowy drogi gminnej nr 003516T Rosiejów – Kościejów w miejscowości Rosiejów.

Zakres robót - według Dokumentacji Kosztorysowej i SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy

zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

-  mechaniczne karczowanie średniej gęstości  krzaków i podszycia  -  50 m2

-  wykonanie wymiany uszkodzonej przelotowej części przepustu fi 80 cm w km 0+175 z rur żelbetowych Wipro o wytrzymałości min. R-80 kN/m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm i szer. 0,8 m    - 7,50 m

-  wykonanie odbudowy wlotu i wylotu przepustu fi 80 w km 0+175 z betonu B – 25 wraz z wykonaniem fundamentu  oraz izolacją pionową ścianek betonowych   -   2,62m3,

-  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  500x3,5     -  1750,00m2

-  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-31,5 mm lub żużla wlkp. gr. średnio 10 cm       zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 30%  500x3,5x0,1x30%     -  52,50m3,

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wlkp. gr. 22 cm po zagęszczeniu  ( podbudowa dwuwarstwowa 15 + 7 cm) 500 x 3,7     -  1850,00m2

-  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA ( 0/12,8) gr. 4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem  MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia  ruchem KR-1 500x3,5   -  1750m2

-  wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu 5x15m2/zjazd    – 75,00 m2

- oczyszczenie rowów z namułu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+000 do 0+200 obustronnie 2x200m      -   400,00 m

- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer. 2x0,50m gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem 500x2x0,50x0,08       -    40,00 m3

-  wykonanie przepustów pod zjazdami  średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej oraz wykonaniem robót ziemnych oraz rozebraniem istn. w km 0+040 str. L (5m), w km 0+090 str. L(5m), w km 0+117 str. L(5m), w km 0+148 str. P (5m), w km 0+195 str. P(5m), 5x5m   -  25,00m

§ 3.

Zamawiający  zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu           7 dni po podpisaniu Umowy.

§ 4.

Termin rozpoczęcia robót po przekazaniu terenu budowy -  w ciągu 7 dni.

Termin zakończenia robót:  31 październik 2006r.

§ 5.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  .....................................................

2.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie  ..............................

.............................................................................................................  .

§ 6.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości: .............................. zł słownie:.......................................................................................................

Na wyżej wymienioną kwotę składają się poszczególne elementy zamówienia                        z następującymi cenami netto:

-  mechaniczne karczowanie średniej gęstości  krzaków i podszycia  -  50 m2 - …………………………..

-  wykonanie wymiany uszkodzonej przelotowej części przepustu fi 80 cm w km 0+175 z rur żelbetowych Wipro o wytrzymałości min. R-80 kN/m wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz wykonaniem ławy z kruszywa łamanego 0-31,3 mm gr. 15 cm i szer. 0,8 m    - 7,50 m  - …………………………………………….

-  wykonanie odbudowy wlotu i wylotu przepustu fi 80 w km 0+175 z betonu B – 25 wraz z wykonaniem fundamentu  oraz izolacją pionową ścianek betonowych   -   2,62m3,  - …………………………….

-  mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  500x3,5     -  1750,00m2 - …………………

-  wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-31,5 mm lub żużla wlkp. gr. średnio 10 cm       zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 30%  500x3,5x0,1x30%     -  52,50m3,   - ……………….

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wlkp. gr. 22 cm po zagęszczeniu  ( podbudowa dwuwarstwowa 15 + 7 cm) 500 x 3,7     -  1850,00m2  -  ………………………………………….

-  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA ( 0/12,8) gr. 4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem  MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia  ruchem KR-1 500x3,5   -  1750m2 - …………

-  wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu 5x15m2/zjazd    – 75,00 m2 - ……………………………….

- oczyszczenie rowów z namułu o grubości 40 cm z wyprofilowaniem skarp rowu od km 0+000 do 0+200 obustronnie 2x200m      -   400,00 m  - …………………………………………

- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,3 mm na szer. 2x0,50m gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem 500x2x0,50x0,8       -    40,00 m3 - …………………………………….

-  wykonanie przepustów pod zjazdami  średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej oraz wykonaniem robót ziemnych oraz rozebraniem istn. w km 0+040 str. L (5m), w km 0+090 str. L(5m), w km 0+117 str. L(5m), w km 0+148 str. P (5m), w km 0+195 str. P(5m), 5x5m   -  25,00m - …………………………………

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

4. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 7.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną w terminie 45 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać                              w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Wykonawca materiały z rozbiórki złoży na placu po byłej „Betoniarni” przy                                                    ul. Rep. Partyzanckiej w Skalbmierzu.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.

2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu

Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez

siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach                                 i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości  10  % wynagrodzenia umownego ( netto ) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy  nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych -               10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

- Wykonawca wniósł  ....................  zł zabezpieczenia  należytego wykonania umowy  co stanowi  6% ceny brutto  przedstawionej w ofercie .

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie .....................................................................

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4.  Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie                                 z  art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru zamawiającego. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika.