U M O W A Nr BID …../10

Zawarta w dniu ………….. 2010 roku w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Barbary Basiak

a.............….…………………………………………………………………………………………….. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………….

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 003534T Topola Wikle i drogi 003537T Topola Błonie”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przebudowę drogi gminnej 003534T Topola Wikle i drogi 003537T Topola Błonie. Zakres robót - według dokumentacji projektowej, kosztorysowej, STWiOR oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy

- Ścinanie drzew piłą mechaniczną średnicy do 100cm wraz z karczowaniem pni

- Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia wraz z podcieciem galęzi

- Rozebranie przepustów rurowych pod istniejącymi zjazdami

- Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 70 cm w km 1+323

- Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wywiezieniem na

odl do 10km

- Demontaż przęsła stalowego za pomocą żurawia z transportem elementów do 10km

- Rozebranie podłoża z betonu żwirowego na powierzchni skarp o grubości do 10 cm

ROBOTY ZIEMME

- Roboty ziemne wykonywane koparkami posiebiernymi do 0,4m3 związane z wykonaniem

wykopu i wbudowaniem w nasyp wykonywane w miejscu wg tab.robót ziemnych

- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.

urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km po budowie wraz z wbudowaniem w nasyp i zageszczeniem wg tab. robót ziemnych

- Formow.i zagęszcz.nasypów stożków przy przepuście skrzynkowym w ziemi dostarczonej

sam. Samowyładowczym

ODWODNIENIE

- Wykonanie obudowy wlotu i wylotu prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych pod drogą z betonu C 20/25

- Ułożenie przelotowej części przepustów z rur żelbetowych średnicy 60cm o R-min 90kN/m

wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego(0-31,5mm) gr 15cm szer.0,6m Topola-Wikle km 0+005 L=8m , km 0+195,5 L=7,5 Topola-Błonie km 0+170 L=7,5m dr.dojazdowa km 0+030 L=7,5m

- Wykonanie cz. przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wym. 1.5 x 1.5 m i 3 otw.

- Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys. Skrzydełka - 2*0,63=1,26m3 beton C 20/25

- Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych wg rys. wykonanie fundamentu pod skrzydełka i przepust z betonu C 12/15 Ławy [5,5*0,65*0,83+(1+1,3)/2*0,83+1.3*0,25* 0,17]*2

- Montaż zbrojenia płyty przepustu oraz skrzydeł

- Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty przepustu skrzynkowego beton C 25/30

- Montaż poręczy mostowych - odcinki proste poręcz szczeblinkowa

PODBUDOWY

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 30cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga

dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79

- Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej z piasku grubość warstwy po

zag. 15 cm Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km 1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. Dojazdowa w km 0+178,79

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.15cm po zageszczeniu na skrzyżowaniu dr. Topola - Wikle km 0+488 str.P

- Wykonanie podbudowy pod przepust skrzynkowy z tłucznia kamiennego gr.30cm

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 20cm

Topola-Wikle od km 0+485 do km 0+501 od km 1+108 do 1+322+ droga dojazdowa w km

1+281,8 oraz Topola-Błonie dr. dojazdowa w km 0+178,79

- Wykonanie narzutu kamiennego 20/120mm przy wlocie i wylocie do przepustu skrzynkowego gr.15cm

NAWIERZCHNIE

- Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm po zagęszczeniu wraz z dostarczeniem mieszanki MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) obm. Wg tabeli

- Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni oraz skrzyżowań z BA mieszanką MMA

wg tabeli dla dr. Topola -Wikle oraz 100kg/m2 dla dr. Topola -Błonie

- Ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm po zagęszczeniu z betonu asfaltowego wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia (kat.ruchu KR-1) nawierzchnia + zjazdy i skrzyżowania obm. wg tabeli

- Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego (0-63mm) gr.15cm na zjazdach obmiar wg tabeli

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- Ułożenie przelotowej części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami z rur żelbetowych

średnicy 50cm o R-min 50kN/m wraz z wykonaniem ławy z kruszywa łamanego (0-16mm)

gr 15cm szer.40cm obmiar wg tabeli

- Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.0,75m gr. 8cm.

wraz z zagęszczeniem.

- Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wg tabeli

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.

2. Termin zakończenia robót ustalono dzień 30.09.2010r

3. Z dniem przekazania terenu robót Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

4 Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§ 4.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Inspektor Nadzoru - ………………………..

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ………………………………..

§ 5.

1.Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

…………………….. zł brutto

słownie: ……………………………………………………………………………………………….

…........................… zł netto

Słownie: ……………………………………………………………………………………………….

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem kompletności, posiadanych wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarem robót.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7.

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ( netto ) za przedmiot umowy,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

1.Wykonawca wniósł …….. zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie .

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie: ………...

3.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na :

- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

- 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych .

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru zamawiającego. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający										 Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika.