Załącznik Nr 11 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo

zawarta w dniu …………….r. w ………………… pomiędzy:

Gmina Skalbmierz

ul. Kościuszki 1

28-530 Skalbmierz

NIP 605-00-20-060

reprezentowaną przez Marka Juszczyka-Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

zwanym dalej Zamawiającym

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Skalbmierz – Agnieszki Basiak

a

………………………………..

reprezentowanym przez ……………………..

zwany dalej Wykonawcą.

§ 1

1.Zamawiający  oświadcza,  że  jest  Generalnym  Wykonawcą wykonania robót  budowlanych  na inwestycji p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbmierz” w formule „zaprojektuj  i wybuduj” etap II i III oraz remont/przebudowa ujęcia wody w m. Rosiejów i zbiorników wody w m. Tempoczów Kolonia”.

2.Przedmiotowa umowa jest zawierana na zasadach podwykonawstwa wykonania .............................na wskazanej inwestycji.

3.Zamawiający  zleca  a  wykonawca przyjmuje  do  wykonania zakres wskazany  w  ust. 2. Zakres  i technologia wykonania zleconych robót została określa w opisie przedmiotu zamówienia realizowanych robót.

4.Wykonawca  oświadcza,  ze zapoznał  się  z  dokumentacją techniczną,  przedmiarem  robót  oraz specyfikacją techniczną, zwanymi dalej dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i obiektu będącego przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

§ 2

Strony ustalają następujące terminy realizacji:-zakończenie robót.........................r.

§ 3

1.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

2.Wykonawcaponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych.

3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich.

§4

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania zleconych robót, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

2.Od daty rozpoczęcia  zleconych  robót do  końcowego  odbioru tych robót,  Wykonawca  ponosi odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych,  za  wszelkie  szkody  powstałe  na  budowie związane  z wykonywaniem zleconych robót.

§ 5

1.W ramach wymienionej w § 7ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1)Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej.

2)Usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy.§ 61.Wykonawcazobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając z Zamawiającym wybór materiałów.

2.Materiały  i  urządzenia  muszą  odpowiadać  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  o  wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014r. poz. 883 z późn. zmianami)  oraz  zgodnie  z  art.10  ustawy  z  dnia  7  lipca 1994   roku   Prawo   Budowlane   (tekst   jednolity Dz.   U.   z   2019r.,   poz. 1186)   oraz   projektu wykonawczego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3.Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§ 7

1.Wartość ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi:...................-złotych(słownie:................................................................................).

2.Wartości podana w  ust.  1 zawiera podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową w oparciu  o  harmonogram  rzeczowo -finansowy robót który zostanie mu przekazany w dniu rozpoczęcia robót.

§ 8

1.Zamawiający dopuszcza fakturowanie robót częściowych do 100% ceny ryczałtowej.

2.Każdy  etap  robót zgodnie   z   harmonogramem   rzeczowo - finansowym rozliczony  będzie  za zakończone i odebrane przez Inspektora Nadzoru  roboty,  potwierdzone protokołem podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

§ 9

1.Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez inspektora nadzoru i kierownika budowy potwierdzone protokółem odbioru częściowego.

2.Podstawą zapłaty faktury częściowej,  faktury końcową jest załączenie do faktury jest protokołu odbioru robót objętych fakturą.

3.Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury  wraz z protokołem  odbioru  robót  częściowych  lub  końcowych  z  kompletnymi  dokumentami odbiorowymi –na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

§ 10

Wykonawca    zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  dokumentacją  projektową ,obowiązującymi normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP.

§ 11

1.Po  wykonaniu  robót  objętych  umową, Wykonawca przygotuje   przedmiot   umowy   do   odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2.Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę.

3.Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

§ 12

Po  zakończeniu  robót Wykonawca zobowiązany  jest  uporządkować  teren  budowy  i  przekazać  go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

§ 13

W  przypadku  złej  jakości  prac  (niezgodnej  z  aktualnie  obowiązującymi  normami  i  przepisami), stwierdzonych  dwukrotnym  dowodem  pisemnym  (wpis  do  dziennika  budowy  lub  powiadomienie  na piśmie), Zamawiający może odstąpić od umowy  w  terminie 7  dni z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 14

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

2.Wykonawcajest  odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

3.O  wykryciu  wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie  w  terminie  7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

4.W  przypadku  stwierdzenia  istnienia  wady  obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

5.W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę,  w  wyznaczonym  terminie  ujawnionych  wad  wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6.Jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem, Zamawiający może  obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie   za   ten   przedmiot   odpowiednio   do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 15

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane

2.Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

3.Po upływie terminu rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 16

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1.Wykonawcazapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 7ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

2)za  zwłokę  w  usunięciu  wad  i  usterek  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  w  wysokości  0,2% wynagrodzenia  określonego  w  § 7ust.  1  umowy,  za  każdy  dzień  zwłoki  liczonej  od  daty wyznaczonej na usunięcie wad;

3)za odstąpienie  od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz  odstąpienia  od  umowy  przez Zamawiającego w  wysokości 20%   wynagrodzenia określonego w § 7ust. 1 umowy.

2.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

§ 17

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze  stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

2.Zamawiającemuprzysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2)zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy;

3)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

4)Wykonawca bez  uzasadnionej  przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień.

3.Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe:

1)w  terminie  siedmiu  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2)Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym,  na  koszt  tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

3)Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 19

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po1egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz jeden dla Inwestora.

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: